# وضعیت فعلی پروژه

# ✅ انجام شده

# مرحله ۱: WebSocket Server

WebSocket Server روی پورت 8081

کانال‌های اختصاصی: alarms/analog, alarms/digital, tags/batch, dashboard/{id}, system/status

Subscribe/Unsubscribe داینامیک از URL یا JSON

حالت Event و Batch delivery

Snapshot اولیه مقادیر فعلی

Heartbeat و ping/pong

Bridge با TagBus برای آپدیت‌ها و آلارم‌ها

# مرحله ۲: REST API Server

HTTP Server روی پورت 8082

Endpoint های اصلی فعال:

GET /api/v1/tags - لیست تگ‌ها

GET /api/v1/tags/{id} - جزئیات تگ

GET /api/v1/tags/{id}/current - مقدار فعلی

GET /api/v1/alarms - لیست آلارم‌ها (با pagination)

POST /api/v1/alarms/{id}/ack - Ack کردن آلارم

GET /api/v1/drivers - لیست درایورها

GET /api/v1/system/status - وضعیت سیستم

CORS headers

JSON response

# 🔄 گام‌های بعدی

# چند مسیر برای ادامه داریم:

# مسیر ۱: تکمیل REST API (CRUD و Query)

POST /api/v1/tags - ساخت تگ جدید

PUT /api/v1/tags/{id} - ویرایش تگ

DELETE /api/v1/tags/{id} - حذف تگ

GET /api/v1/tags/{id}/history - Query داده‌های تاریخی (با interval، time range)

GET /api/v1/tags/{id}/aggregates - Query از Continuous Aggregates

GET /api/v1/rules - لیست rule ها

POST /api/v1/rules - ساخت rule

Report Generation endpoints

# مسیر ۲: Authentication و Authorization

JWT Token یا API Key

User management

Role-based access control (RBAC)

Token در WebSocket و REST

# مسیر ۳: Dashboard API

CRUD داشبوردها

Save/Load dashboard configurations

Dashboard-specific WebSocket channels

# مسیر ۴: WebSocket Command Channel

Write به تگ‌ها از طریق WebSocket

Ack کردن آلارم از WebSocket

Control commands (start/stop drivers)

# مسیر ۵: بهبودهای فنی

SSL/TLS (HTTPS و WSS)

Rate limiting

Request logging و monitoring

Health check endpoints

API documentation (OpenAPI/Swagger)

# پیشنهاد من برای ادامه

# ترکیب مسیر ۱ و ۲ به این ترتیب:

تکمیل CRUD تگ‌ها (POST/PUT/DELETE)

History Query برای داده‌های تاریخی

Authentication ساده با API Key

Dashboard API برای صفحات HMI

این ترکیب باعث می‌شود:

GUI مدیریت تگ‌ها کامل شود

GUI گزارش‌گیری کار کند

GUI صفحات آنلاین کاربر با امنیت کار کند

کنترل پنل مرکزی کامل شود